Приложение № 1                                                                          к постановлению администрации                                                                          муниципального образования                                                                         «Кузоватовский район»                                                                          № _____  от  __________2015

# План мероприятий по проведению месячника

# по благоустройству территории муниципального  образования Кузоватовское городское поселение Кузоватовского района Ульяновской области

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Планируемый объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка магистральных и внутриквартальных дорог | тыс. кв.м. | 45,0 |
| 2 | Очистка газонов, цветников, парков, скверов | тыс.кв.м. | 20,2 |
| 3 | Очистка кустарников | пог.м. | 250 |
| 4 | Стрижка кустарников | пог.м. | 250 |
| 5 | Посадка деревьев | шт. | 500 |
| 6 | Окапывание деревьев | шт. | 800 |
| 7 | Побелка стволов деревьев | шт. | 500 |
| 8 | Окапывание кустарников | пог.м. | 250 |
| 9 | Ремонт, покраска скамеек, садовых диванов | шт. | 20 |
| 10 | Установка скамеек, садовых диванов | шт. | 5 |
| 11 | Вывоз мусора | куб.м. | 200 |
| 12 | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов | шт. | 4 |
| 13 | Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам, и придорожных полос подъездных дорог к полигонам твердых бытовых отходов и свалкам | кв.м. | 500 |
| 14 | Ремонт, покраска урн | шт. | 30 |
| 15 | Установка новых урн | шт. | 5 |
| 16 | Снятие объявлений, в том числе рекламных | кв.м. | 40 |
| 17 | Помывка опор линий электропередач, опор контактной сети | шт. | 120 |
| 18 | Помывка витражей, окон | тыс.кв.м. | 0,2 |
| 19 | Очистка подвалов от мусора | домов | 50 |
| 20 | Ремонт детских игровых площадок | шт. | 2 |
| 21 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 12 |
| 22 | Планировка газонов | кв.м. | 120 |
| 23 | Посев газонной травы | кв.м. | 120 |
| 24 | Устройство клумб | кв.м./ шт. | 500/8 |
| 25 | Посадка цветочной рассады | шт. | 6000 |
| 26 | Покраска бордюрного камня | пог.м. | 200 |
| 27 | Снос сухостойных и аварийных деревьев | шт. | 20 |
| 28 | Приведение в нормативное состояние лесных массивов, в том числе вдоль придорожной полосы | кв.м. | 10000 |
| 29 | Проведено экологических акций по очистке городских территорий, зон отдыха | акций | 1 |
| 30 | Приведено в надлежащее санитарное состояние территорий, прилегающих к зданиям , в том числе: | территорий | 148 |
| 31 | жилым( жилищный фонд); | территорий | 67 |
| 32 | производственным и административным; | территорий | 20 |
| 33 | учреждений системы образования; | территорий | 5 |
| 34 | учреждений медицинского обслуживания; | территорий | 1 |
| 35 | учреждений культуры; | территорий | 1 |
| 36 | объектов спортивного назначения; | территорий | 1 |
| 37 | объектов социального назначения; | территорий | 3 |
| 38 | объектов торговли; | территорий | 50 |
| 39 | Приведено в соответствующее санитарное состояние территорий кладбищ | территорий | 1 |