МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ  муниципального образования

«Кузоватовский район» Ульяновской области

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования « Кузоватовский район»  Ульяновской области
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования « Кузоватовский район» Ульяновской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - постановление Правительства Российской Федерации от15.07.2013г. № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановление Правительства Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы от 11.09.13г. № 37/ 420-П |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области |
| Разработчик Программы Исполнитель Программы | -администрация муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области -Управление экономического развития, инвестиций и финансов администрации муниципального образования «Кузоватовский район» и отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Кузоватовский район» |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области ; улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; формирование в Ульяновской области позитивного отношения к развитию сельских территорий муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области Основными задачами Программы являются: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области , в том числе молодых семей и молодых специалистов; повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области; реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области с помощью грантовой поддержки. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 6,9 тыс.кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в муниципальном образовании «Кузоватовский район», в том числе 0,1 тыс. кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей муниципального образования « Кузоватовский район», нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 9,3%, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 10%; - 2 офиса врача общей практики; б) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 2,5 км распределительных газовых сетей; увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с39,8 % до 90%; 77,8км локальных водопроводов; увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой -100% в) 5- реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях муниципального образования « Кузоватовский район"; д) 2- реализованных проекта местных инициатив сельских граждан,проживающих на территории муниципального образования « Кузоватовский район»; е) 1465- рабочих мест, созданных на сельских территориях муниципального образования « Кузоватовский район» в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 915,782млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 301,615млн.рублей; - средства бюджета области – 509,819 млн. рублей; - средства бюджета района – 36,757млн. рублей; -средства внебюджетных источников 67,591млн. Рублей. 2014 год-125,424 млн.руб. - средства федерального бюджета –38,208 млн.рублей; - средства бюджета области – 78,651 млн. рублей; - средства бюджета района – 6,091млн. рублей; -средства внебюджетных источников -2,474 млн.рублей. 2015 год-125,654 млн.рублей - средства федерального бюджета –38,518 млн.рублей; - средства бюджета области – 72,565 млн. рублей; - средства бюджета района – 5,369млн. рублей; -средства внебюджетных источников -9,202 млн.рублей 2016 год-142,664 млн.рублей - средства федерального бюджета –44,058 млн.рублей; - средства бюджета области – 81,075 млн. рублей; - средства бюджета района – 6,059млн. рублей; -средства внебюджетных источников -11,472 млн.рублей 2017 год-100,020 млн.рублей - средства федерального бюджета –33,608 млн.рублей; - средства бюджета области – 55,702 млн. рублей; - средства бюджета района – 4,012 млн. рублей; -средства внебюджетных источников -6,698 млн.рублей 2018 год-108,999млн.рублей - средства федерального бюджета –37,169 млн.рублей; - средства бюджета области – 59,590 млн. рублей; - средства бюджета района – 4,137 млн. рублей; -средства внебюджетных источников -8,103 млн.рублей 2019 год-144,617млн.рублей - средства федерального бюджета –49,217 млн.рублей; - средства бюджета области – 79,235 млн. рублей; - средства бюджета района – 5,573 млн. рублей; -средства внебюджетных источников -10,592 млн.рублей 2020 год-168,404млн.рублей - средства федерального бюджета –60,837 млн.рублей; - средства бюджета области – 83,001 млн. рублей; - средства бюджета района – 5,516 млн. рублей; -средства внебюджетных источников -19,050 млн.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 43сельских семей, в том числе 10 молодых семей и молодых специалистов; б) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения муниципального образования Кузоватовский район» на 7,7 % в) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 910,782 млн. рублей, в том числе за счет: реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения — 357,13 млн. рублей; привлечения внебюджетных средств - 67,591млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории муниципального образования « Кузоватовский район»   располагается  5 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории муниципального образования

«Кузоватовский район» составляет 210453 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения  138645 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

муниципального  образования « Кузоватовский район” по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории муниципального образования « Кузоватовский район» | кв.км | 210453 |
| 1.1 | - леса | кв.км | 63462 |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 40600 |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 12400 |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 138645 |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 53063 |
|  |  | % | 38,3 |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 14 |
|  | - имеют в наличие земель сельскохозяйственного назначения | га | 32808 |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 314 |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 976,5 |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 16 |
|  | - имеют в наличие земель сельскохозяйственного назначения | га | 20195 |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 47 |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 160,5 |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 8206 |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 1709 |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 612,5 |

  - Сельское население муниципального  образования

« Кузоватовский район»

Численность сельского населения муниципального образования

« Кузоватовский  район» по состоянию на 01.01.2013 года составила 13964 человек, в том числе трудоспособного населения  7650 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство — 466 человек (  8,3%);

- организации бюджетной сферы -767 человек ( 13,7 %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 1314 человек ( 23,4 %);

- личное подсобное хозяйство — 3060 человек (  54,6%);

- работает за пределами сельской территории  муниципального образования «Кузоватовский  район» - 1720 человек ( 22,5%);

- не обеспечено работой - 323 человека ( 4,2 %).

Дефицит кадров в сфере АПК муниципального образования « Кузоватовский район» составляет 35 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 52 человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### муниципального образования « Кузоватовский район” по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения муниципального района (чел.) | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения муниципального района(чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории муниципального района | Работает за пределами территории муниципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | МО Безводовское сельское поселение | 3226 | 123 | 312 | 586 | 1147 | 1058 | 1638 | 1322 | 66 | 204 | 161 | 891 | 80,7 | 262 | 54 | 0,12 |
| 2 | МО Еделевское сельское полселение | 3224 | 143 | 297 | 816 | 1284 | 684 | 1465 | 990 | 86 | 139 | 250 | 515 | 67,5 | 425 | 50 | 0,31 |
| 3 | МО Коромысловское сельское поселение | 3653 | 183 | 315 | 422 | 1619 | 1114 | 1823 | 1325 | 77 | 152 | 516 | 580 | 72,7 | 451 | 47 | 0,59 |
| 4 | МО Лесоматюнинское сельское поселение | 1421 | 66 | 170 | 153 | 272 | 760 | 802 | 612 |  | 123 | 305 | 184 | 76,3 | 150 | 40 | 0,68 |
| 5 | МО Спешневское сельское поселение | 2440 | 107 | 312 | 629 | 723 | 669 | 1922 | 1358 | 237 | 149 | 82 | 890 | 70,6 | 432 | 132 | 1 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 13964 | 622 | 1406 | 2606 | 5045 | 4285 | 7650 | 5607 | 466 | 767 | 1314 | 3060 | 73,3 | 1720 | 323 | 0,53 |

  - Развитие агропромышленного комплекса  муниципального

образования « Кузоватовский район»

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории муниципального образования

«Кузоватовский район»  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории муниципального образования «Кузоватовский район» осуществляют производственную деятельность 14 сельскохозяйственных организаций, 16 крестьянских (фермерских) хозяйств и 8206 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса   муниципального образования

« Кузоватовский район»

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |
|  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2013-2020 годы |
|  |  |  |  | тыс.га | млн. руб |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МО Безводовское сельское поселение | частная | растениевод-ство | 3 | 15 | КФХ «Лобеев С.Н.» Освоение непаханных земель СПК «Томыловский» | 21,7 | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 10,5 |
| 2 | МО Еделевское сельское поселение | частная | растениевод-ство | 2,5 | 12 | КФХ «Лобеев С.Н.» Освоение непаханных земель СПК « Никольский»,СПК « Еделевский» | 18,3 | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 8,75 |
| 3 | МО Спешневское сельское поселение | частная | растениевод-ство | 1,9 | 15 | ООО « Симбирская птицефабрика» | 7 | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 6,65 |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях муниципального образования « Кузоватовский район»

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории муниципального образования «Кузоватовский район»  на 01.01.2013 года составляет 432204 тыс.кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома - 98990кв.м (22,9 %);

- индивидуальные жилые дома.  - 333214 кв.м ( 77,1%).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила  30,9 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 43 сельских семьи, в том числе 10  сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет — 0,15% (662кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  муниципальногообразования « Кузоватовский район»  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод | Сетевой газ |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  | домов квар тир | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МО Безводовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирный жилищный фонд | 239 | 640 | 28936 |  |  | 803 | 36 | 239/640 | 803 | 41/128 | 320 |
| 1.2 | Индивидуальный жилищный фонд | 1769 | 1769 | 69146 |  |  | 2423 | 26 | 1769 | 2423 | 420 | 575 |
| 2 | МО Еделевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Многоквартирный жилищный фонд | 1 | 16 | 599 |  |  | 27 | 22,2 | 1/16 | 27 |  |  |
| 2.2 | Индивидуальный жилищный фонд | 1184 | 1184 | 83473 |  |  | 3197 | 25,1 | 1418 | 2836 |  |  |
| 3 | МО Коромысловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Многоквартирный жилищный фонд | 103 | 424 | 24886 |  |  | 922 | 27 | 424 | 992 | 327 | 711 |
| 3.2 | Индивидуальный жилищный фонд | 1813 | 1813 | 86616 |  |  | 1378 | 31,7 | 1803 | 1378 | 1348 | 2688 |
| 4 | МО Лесоматюнинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Многоквартирный жилищный фонд | 3 | 36 | 1400 |  |  | 87 | 6,2 | 3/36 | 87 | 3/36 | 87 |
| 4.2 | Индивидуальный жилищный фонд | 1074 | 1148 | 46168 |  |  | 1334 | 3,1 | 1074/ 1148 | 1334 | 1074/ 1148 | 1421 |
| 5 | МО Спешневское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Многоквартирный жилищный фонд | 299 | 659 | 43169 |  |  | 1649 | 19,9 | 293 | 1634 | 41 | 185 |
| 5.2 | Индивидуальный жилищный фонд | 690 | 690 | 47811 |  |  | 791 | 36,3 | 643 | 791 | 91 | 255 |
|  | Итого по муниципальному образованию « Кузоватовский район» | 7175 | 7329 | 432204 |  |  | 13964 | 28 | 536/8190 | 13915 | 1118/3539 | 6242 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях муниципального образования « Кузоватовский район» по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы | Детские дошкольные учреждения | ФАПы и офисы врача общей практики | Культурно-досуговые учреждения | Плоскостные спортивные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности(на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | МО Безводовское сельское поселение | 5 | 1434 | удов | 20 |  |  |  |  | 11 | 0,34 | удов | 6 | 780 | удов. | 0,18 | 7 | 23,5 | удов. | 0,2 |
| 2 | МО Еделевское сельское поселение | 2 | 990 | удов | 24,4 |  |  |  |  | 6 | 0,18 | удов | 4 | 520 | удов | 0,12 | 5 | 9,5 | удов | 0,2 |
| 3 | МО Коромысловское сельское поселение | 4 | 1410 | удов | 18 |  |  |  |  | 7 | 0,19 | удов | 6 | 780 | удов | 0,16 | 7 | 19,2 | удов | 0,19 |
| 4 | МО Лесоматюнинское сельское поселение | 2 | 660 | удов. | 20 |  |  |  |  | 2 | 0,14 | удов | 2 | 260 | удов | 0,14 | 4 | 9,7 | удов | 0,3 |
| 5 | МО Спешневское сельскоен поселение | 5 | 700 | удов. | 35 |  |  |  |  | 7 | 0,28 | удов | 7 | 910 | удов | 0,28 | 7 | 23,8 | удов | 0,3 |
|  | Итого | 20 | 5194 | удов. | 25 |  |  |  |  | 33 | 0,24 |  | 25 | 3250 |  | 0,18 | 30 | 85,8 |  | 0,2 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 95%, сетевым газоснабжением – 25%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципальногообразования « Кузоватовский район» района функционируют:

- 20 общеобразовательных  школ на  5194 ученических мест;

- 3 детских сада  на  мест;

- 32 фельдшерско-акушерские пункты и  1-офис врача общей практики;

- 25 учреждения культурно-досугового типа на  3250 мест;

- 30 плоскостные спортивные сооружения общей площадью  85,8 кв.м

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях муниципального образования «Кузоватовский район» к системе сетевого газоснабжения подключены  11 из 50 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 25% жилищного фонда сельских поселений муниципального образования

« Кузоватовский район».

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений муниципальногообразования «Кузоватовский район» : муниципальное образование Еделевское сельское поселение, муниципальное образование  Спешневское сельское поселение.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений муниципального образования

«Кузоватовский район» включает в себя 49 водозаборов ( 49 артезианских скважин), 21км напорных водоводов, 45 водопроводных башен, 189,6 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений муниципального образования «Кузоватовский район» района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях муниципального образования «Кузоватовский район» около 75%.

На текущий момент более 17% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 30 % площади жилищного фонда в сельских поселениях муниципального образования «Кузоватовский район» подключены к водопроводным сетям. Еще 65% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 5% сельского населения муниципального образования «Кузоватовский район»  получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 12 км в сельском  поселение:  муниципального образования  Лесоматюнинское сельское поселение..

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованной системы теплоснабжения в  поселениях муниципального образования « Кузоватовский район» не имеется.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован в муниципальном образование  «Еделевское сельское поселение, в МО Лесоматюнинское сельское поселение,  в муниципальном образование Коромысловское сельское поселение. Вывоз ТБО на утилизацию производится на специальный полигон для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов  в р.п. Кузоватово.

Таблица 6

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях муниципальногообразования « Кузоватовский район»  по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) | Распределительные газопроводы (км) | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МО Безводовское сельское поселение | 33,12 | 2012 | - | 42,5 | 2012 |  | 616 | 25,5 | 3 | 30 |
| 2 | МО Коромысловское сельское поселение | 10 | 2006 | 30 | 48,37 | 2007 | 30 | 860 | 38,4 | 4 | 50 |
| 3 | МО Лесоматюнинское сельское поселение | 25 | 2006 | 30 | 44,03 | 2007 | 30 | 712 | 64,5 | 5 | 100 |
| 4 | МО Спешневское сельское поселение | 6,78 | 2012 | - | 11,45 | 2012 | - | 137 | 11,6 | 1 | 10 |
|  | Итого по Муниципальному району | 74,9 |  |  | 146,35 |  |  | 2325 | 39,8 | 13 |  |

Таблица 7

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях муниципального образования « Кузоватовский район» на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) | Артезианские скважины (ед.) | Напорный водовод (км) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Уличные колонки (ед.) | Получают воду от центрального водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | МО Безводовское сельское поселение |  |  |  | 18 | 1957-1989 | 83 | 3 | 1957-1989 | 80 | 14 | 1957-1989 | 83 | 54,3 | 1961- 1969 | 80 | 130 | 1961- 1969 | 83 | 3226 | 100 |
| 2 | МО Еделевское сельское поселение |  |  |  | 10 | 1971- 1992 | 60 | 1 | 2011- 2012 | 47 | 8 | 1971- 1992 | 60 | 37 | 1971- 1992 | 47 | 175 | 1971- 1992 | 77 | 3410 | 100 |
| 3 | МО Коромысловское сельское поселение |  |  |  | 11 | 1968- 1990 | 67 | 4,1 | 1968- 2003 | 60 | 11 | 1968- 2009 | 67 | 16,3 | 1971-2009 | 60 | 124 | 1971-2009 | 61 | 3110 | 100 |
| 4 | МО Лесоматюнинское сельское поселение |  |  |  | 3 | 1934- 1991 | 67 | 8 | 1934- 1974 | 60 | 3 | 13937- 1991 | 67 | 30 | 1994- 2009 |  | 59 | 1994- 2009 | 75 | 1421 | 100 |
| 5 | МО Спешневское сельское поселение |  |  |  | 15 | 1965-1994 | 67 | 1 | 1965- 2009 | 73 | 17 | 1965- 1994 | 67 | 52 | 1965- 2009 | 73 | 154 | 1965- 2009 | 67 | 2440 | 100+ |
|  | Итого по Муниципальному району |  |  |  | 49 |  |  | 21 |  |  | 45 |  |  | 189,6 |  |  | 577 |  |  | 13964 | 100 |

#### II Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муниципального образования « Кузоватовский район» посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Ульяновской области  позитивного отношения к развитию сельских территорий  муниципального  образования «Кузоватовский район».

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях муниципального образования « Кузоватовский район» населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений муниципального  образования « Кузоватовский район»;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального  образования «Кузоватовский район» с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий муниципального образования «Кузоватовский район».

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учётом:

а) открытие объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений муниципального образования « Кузоватовский район»;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнёрства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8.

Таблица 8

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в муниципальном образовании « Кузоватовский район» районе |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 13,9 | 13,7 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13 | 13 | 93,5 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7, | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 98,7 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 107 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 15 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 106,9 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном образовании « Кузоватовский район» |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального образования « Кузоватовский район» |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 43 | 36 | 29 | 23 | 16 | 10 | 4 | - |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 6,9 | 8,2 | 9,6 | 11 | 12,3 | 13,7 | 15,1 | 16,5 | в2,4р |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  | 200 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | - |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |  |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях муниципального образования « Кузоватовский район»района |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1159 | 1196 | 1208 | 1216 | 1230 | 1239 | 1246 | 1257 | 108,4 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1159 | 1196 | 1208 | 1216 | 1230 | 1239 | 1246 | 1257 | 108,4 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -2-.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях муниципальногообразования « Кузоватовский район» |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | в3р |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. |  |  | 1099 | 348 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях муниципальногообразования « Кузоватовский район» |
| -2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |
|  |  | тыс.кв.м | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений муниципального образования « Кузоватовский район» |
| -2-.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
|  |  | мест | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2-.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений муниципального образования « Кузоватовский район»района |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 2,5 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 18 |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений муниципального образования « Кузоватовский район» | % | 39,8 | 59 | 64 | 69 | 74 | 83 | 87 | 90 |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях муниципального образования « Кузоватовский район»района |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 6,2 | 8,9 | 14,5 | 9,6 | 10,6 | 7,9 | 6,6 | 13,5 |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |
| 3.1 | Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях муниципального района |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 165 | 175 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |  |

### III. Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального образования « Кузоватовский район», в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений муниципального образования  «Кузоватовский район» объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети  офисов врача общей практики;

б) развитие газификации;

в) развитие водоснабжения;

г) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений муниципального образования « Кузоватовский  район».

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии муниципального  образования « Кузоватовский район».

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия муниципального образования «Кузоватовский район» в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 9

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений муниципального образования « Кузоватовский район» в период  реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: | чел. | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | СПК « Балтийский» | чел. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | СПК « Свияга» | чел. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | ООО « Безводовское» | чел. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | чел. | 52 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | 9 |
| 2.1 | МОУ СОШ с. Томылово |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.2 | МОУ СОШ с.Безводовка |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | МОУ ООШ с. Волынщина |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2.4. | МОУ СОШ с.Приволье |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2.5. | МОУ СОШ с.Студенец |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6. | МОУ СОШ с.Еделево |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 | МОУ ООШ с.Кивать |  | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8 | МОУ СОШ №2 с Кузоватово |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2.9 | МОУ СОШ сКоромысловка |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | МОУ ООШ с Смышляевка |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 2.11 | МОУ СОШ сЛесное Матюнино |  | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.12 | МОУ СОШ ст. Налейка |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 2.13 | МОУ ООШ п. Первомайский |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.14 | МОУ ООШ с. Спешневка |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.15 | МОУ СОШс.Стоговка |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.16 | МОУ СОШс.Чертановка |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.17 | МОУ СОШс. Чириково |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | чел. | 7 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Офис врача общей практики с. Коромысловка |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ФАП с. Беркулейка |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ФАП с. Томылово |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | ФАП пос.Заводской |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ФАП с. Никольское |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | ФАП с. Шемурша |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | ФАП с.Кивать |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | ФАП с. Студенец |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | чел. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | МУК « Лесолматюнинский СДК» |  | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | МУК « Спешневский СДК» |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | 98 | 18 | 11 | 12 | 13 | 17 | 13 | 14 |

Таблица 10

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях  муниципального образования « Кузоватовский  район», в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 117 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 39 |
|  |  | кв.м | 6948 | 504 | 720 | 720 | 720 | 882 | 1116 | 2286 |
| 1.1. | МО Кузоватовское городское поселение | домов | 66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 20 |
|  |  | кв.м | 4194 | 450 | 450 | 450 | 450 | 504 | 630 | 1260 |
| 1.2 | МО Еделевское сельское поселениен | домов | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  |  | кв.м | 756 | 54 | 54 | 54 | 54 | 108 | 162 | 270 |
| 1.3. | МО Лесоматюнинское сельское поселение | домов | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  |  | кв.м. | 704 |  | 54 | 54 | 54 | 108 | 162 | 270 |
| 1.4. | МО Коромысловское сельское поселение | домов | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | кв.м. | 432 |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 162 |
| 1.5. | МО Спешневское сельское поселение | домов | 432 |  | 54 | 54 | 4 | 54 | 54 | 162 |
|  |  | кв.м. | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1.6. МО Безводовское сельское поселение | домов | 432 |  | 54 | 54 | 4 | 54 | 54 | 162 |
|  | кв.м. | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 117 | 2 | 2 | 12 | 13 | 18 | 25 | 45 |
|  | кв.м | 6660 | 108 | 108 | 648 | 702 | 1044 | 1440 | 2610 |
|  | домов | 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 |
| 2.1. | МО Кузоватовское городское поселение | кв.м. | 2880 | 108 | 108 | 108 | 162 | 504 | 630 | 1260 |
| 2.2 | МО Еделевское сельское поселениен | домов | 14 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
|  |  | кв.м | 756 |  |  | 108 | 108 | 108 | 162 | 270 |
| 2.3. | МО Лесоматюнинское сельское поселение | домов | 14 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
|  |  | кв.м | 756 |  |  | 108 | 108 | 108 | 162 | 270 |
| 2.4 | МО Коромысловское сельское поселение | домов | 14 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
|  |  | кв.м | 756 |  |  | 108 | 108 | 108 | 162 | 270 |
| 2.5. | МО Спешневское сельское поселение | домов | 14 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
|  |  | кв.м | 756 |  |  | 108 | 108 | 108 | 162 | 270 |
| 2.6. | МО Безводовское сельское поселение | домов | 14 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
|  |  | кв.м | 756 |  |  | 108 | 108 | 108 | 162 | 270 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального  образования « Кузоватовский район»

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | МО Еделевское сельское поселение | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МО Спешневское сельское поселение | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального образования « Кузоватовский  район»

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 202,1 | 45,4 | 28 ,8 | 39 | 15 | 21,7 | 32,2 | 20 |
|  |  | млн. руб. | 233,33 | 57,58 | 32,15 | 43,9 | 16,5 | 24,7 | 35,5 | 23 |
| 1.1 | МО Еделевское сельское поселение | км | 51,2 | 23,9 | 12,3 | 15, | - | -* | - | - |
|  |  | млн. руб. | 58,38 | 27,88 | 14 | 16,5 | - | - | - | - |
| 1.2 | МО Коромысловское сельское поселение | км | 21,5 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 29,7 | 29,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | МО Безводовское сельское поселение | км | 40,5 |  | 16,5 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 45,55 |  | 18,15 | 27,4 |  |  |  |  |
| 1.4. | МО Спешневское сельское поселение | км | 88,9 |  |  |  | 15 | 21,7 | 32,2 | 20 |
|  |  | млн. руб. | 99,7 |  |  |  | 16,5 | 24,7 | 35,5 | 23 |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 123,8 | 10,6 | 18,2 | 20 | 11,4 | 13,2 | 26,2 | 25,2 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | млн.руб | 8,4 | 1,2 | 1,2 | 2 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 56,6 | 8,6 | 7,5 | 7,5 | 5,3 | 5,3 | 12 | 12 |
|  |  | млн.руб | 110,4 | 8,4 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11,2 | 11,2 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | 13,0 | 9,4 | 1,8 | 1,0 |  |  | 24 | 24 |
|  | Мо Безводовское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 2,8 | 1,2 | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 16,1 | 8,6 | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 24,4 | 8,4 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | МО Еделевское сельское поселение: | млн.руб. | 2,2 |  | 0,4 | 1,8 |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,2 |  | 0,4 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мо Лесломатюнинское сельское поселение: | млн.руб | 26,0 |  |  | 1,2 |  |  | 12,8 | 12 |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  | 1,2 |  |  | 0,8 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 11,2 |  |  |  |  |  | 5,6 | 5,6 |
|  |  | млн.руб | 24,0 |  |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 |
| 2,4 | Мо Коромысловское сельское поселение: | млн.руб | 0,8 |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 0,8 |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Мо Спешневское сельское поселение: | млн.руб | 64,6 |  |  | 16,0 | 11,0 | 13,2 | 12,0 | 12,4 |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 1,6 |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 29,3 |  |  | 7,5 | 5,3 | 5,13 | 5,6 | 5,6 |
|  |  | млн.руб | 62,0 |  |  | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 |

Таблица 13

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях муниципального  образования « Кузоватовский район»

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в МО Коромысловское сельское поселение всего, | млн. руб. | 61,4 | 19,3 | 10,1 | 6,6 | 4,6 | 10,1 | 6,1 | 4,6 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 1,8 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 4,4 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 47,2 | 5,1 | 10,1 | 6,6 | 4,6 | 10,1 | 6,1 | 4,6 |
| 4,51.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 7 |  | 4,5 |  | 2,5 |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 3,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 2 |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 7 | 1 | 1,5 | 1 |  | 2 | 1 | 0,5 |
|  |  | млн.руб | 33 | 5 | 5,5 | 5 |  | 10 | 5 | 2,5 |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 17000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
|  |  | млн.руб | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 14

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях муниципального  образования « Кузоватовский район»

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в __МО Безводовское сельское поселение– всего, | млн. руб. | 81,4 | 5,6 | 8,1 | 18,3 | 30,4 | 7,1 | 4,3 | 7,6 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1,0 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 6 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 18,7 |  |  | 9,6 | 9,1 |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 |  |  | 1 | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,4 |  |  | 0,4 | - |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 3,5 |  |  | 2,0 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,5 |  |  | 2 | 1,5 |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 11 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 8,8 |  |  | 4,8 | 4 |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 6,4 |  |  | 2,6 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 6,0 |  |  | 2,4 | 3,6 |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 4,5 |  |  | 2,2 | 2,3 |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 1,1 |  |  | 0,5 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,1 |  |  | 0,5 | 0,6 |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,0 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 3,2 |  |  | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 8,8 |  |  | 4,4 | 4,4 |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,2 |  |  | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 48,4 | 5,6 | 8,1 | 1,6 | 14,1 | 7,1 | 4,3 | 7,6 |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 5,5 |  |  |  | 3 |  | 2,5 |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,5 |  | 3 |  |  | 1,5 |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 3,2 |  |  | 1,5 |  |  | 1,7 |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 3,5 |  |  |  | 1,1 |  |  | 2,5 |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 7,0 | 1,5 | 1,0 |  | 2,0 | 1,5 |  | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 31,0 | 5,5 | 5,0 |  | 10,0 | 5,5 |  | 5,0 |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | млн.руб | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 15

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях муниципального  образования « Кузоватовский район»

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в МО Еделевское сельское поселение – всего, | млн. руб. | 67,4 | 10,9 | 5,9 | 10,6 | 4,6 | 0,1 | 6,5 | 28,8 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  | млн. руб. | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 2,3 |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 8,8 |  |  |  |  |  |  | 8,8 |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб. | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
|  |  | млн.руб | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 4,9 |  |  |  |  |  |  | 4,9 |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | ,0 |  |  |  |  |  |  | ,0 |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 5,2 |  |  |  |  |  |  | 5,2 |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 46,2 | 10,9 | 5,9 | 10,6 | 4,6 | 0,1 | 6,5 | 7,6 |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  | 1,5 | 2,0 |
|  |  | млн.руб | 34,9 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 4,5 |  | 6,4 | 7,5 |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 17500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  |  | млн.руб | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 16

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях муниципального  образования « Кузоватовский район»

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в МО Лесоматюнинское сельское поселение – всего, | млн. руб. | 73,3 | 0,1 | 7,1 | 9,6 | 2,6 | 20,2 | 26,6 | 7,1 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1,0 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 3,0 |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  | млн. руб. | 4,6 |  |  |  |  | 2,3 | 2,3 |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 16 |  |  |  |  | 7,8 | 8,2 |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.руб. | 0,8 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 3,0 |  |  |  |  | 1,6 | 1,4 |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  |  |  | 1,6 | 1,4 |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 6,2 |  |  |  |  | 3,0 | 3,2 |  |
|  |  | млн.руб | 4,9 |  |  |  |  | 2,4 | 2,5 |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 7,6 |  |  |  |  | 3,6 | 4,0 |  |
|  |  | млн.руб | 7,3 |  |  |  |  | 3,4 | 3,9 |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 3,8 |  |  |  |  | 1,9 | 1,9 |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 1,2 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  | млн.руб | 1,2 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1,0 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 7,2 |  |  |  |  | 3,6 | 3,6 |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 4,0 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 2,0 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 40,7 | 0,1 | 7,1 | 9,6 | 2,6 | 4,1 | 10,1 | 7,1 |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,51.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 5,5 |  | 1,0 | 0,5 |  | 0,5 | 2,0 | 1,5 |
|  |  | млн.руб | 27,0 |  | 5,0 | 2,5 |  | 2,5 | 10,0 | 7,0 |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | млн.руб | 0,7 | 0, | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 17

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях муниципального  образования « Кузоватовский район»

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в МО Спешневское сельское поселение – всего, | млн. руб. | 68,2 | 10,6 | 25,1 | 4,6 | 7,6 | 6,6 | 5,1 | 8,6 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | - |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 4,4 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 49,7 | 10,6 | 6,6 | 4,6 | 7,6 | 6,6 | 5,1 | 8,6 |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  | 1,0 |  |  |  | 2,0 |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 2,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,0 |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,5 |  |  | 2,0 |  | 1,5 |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 4,0 |  | 0,5 |  | 1,0 |  |  | 2,5 |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 7,2 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 36,0 | 10,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | ,0 | 5,0 |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | млн.руб | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 18

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений муниципального  образования « Кузоватовский район»

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ОЦП « Уютный двор» -муниципальное образование Безводовское сельское поселение ,п. Приволье — 80 человек | млн.руб. | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЦП « Уютный двор» -муниципальное образование Лесоматюнинское сельское поселение , ст. Налейка — 32 человека | млн.руб. | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 5,0 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |

### IV. Объёмы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счёт средств федерального бюджета, бюджетов области, района, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет  915,782 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счёт средств федерального бюджета — 301,615 млн. рублей;

за счёт средств бюджета  области  – 509,819млн. рублей;

за счёт средств бюджета района  –   36,757 млн. рублей;

за счёт средств внебюджетных источников – 67,591млн. рублей.

Объёмы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 18.

Таблица 18

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 103,500 | 6,732 | 12,492 | 12,492 | 12491,95 | 13,391 | 16,417 | 29,484 |
|  |  | - федеральный бюджет | 47,810 | 3,110 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 6,185 | 7,584 | 13,621 |
|  |  | - региональный бюджет | 24,130 | 1,569 | 2,913 | 2,913 | 2,913 | 3,121 | 3,828 | 6,873 |
|  |  | - районный бюджет | 0,510 | 0,033 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,067 | 0,081 | 0,146 |
|  |  | - внебюджетные источники | 31,050 | 2,020 | 3,748 | 3,748 | 3,748 | 4,018 | 4,924 | 8,844 |
| 1.1. | МО Кузоватовское городское поселениек | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 49,896 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 6,047 | 7,561 | 15,120 |
|  |  | - федеральный бюджет | 23,052 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2,794 | 3,493 | 6,985 |
|  |  | - региональный бюджет | 11,627 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,409 | 1,762 | 3,524 |
|  |  | - районный бюджет | 0,247 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,030 | 0,038 | 0,075 |
|  |  | - внебюджетные источники | 14,970 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,814 | 2,268 | 4,536 |
| 1.2. | МО Еделевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 13,320 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,512 | 2,268 | 3,780 |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,152 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,699 | 1,048 | 1,746 |
|  |  | - региональный бюджет | 3,106 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,352 | 0,529 | 0,881 |
|  |  | - районный бюджет | 0,066 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,019 |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,996 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,454 | 0,680 | 1,134 |
| 1.3. | МО Лесоматюнинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,880 |  | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,512 | 2,268 | 3,780 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,487 |  | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,698 | 1,048 | 1,746 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,770 |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,352 | 0,529 | 0,881 |
|  |  | - районный бюджет | 0,059 |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,0087 | 0,011 | 0,019 |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,564 |  | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,454 | 0,680 | 1,134 |
| 1.4. | МО Коромысловское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,468 |  | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 2,268 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,373 |  | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 1,048 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,209 |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,529 |
|  |  | - районный бюджет | 0,046 |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,011 |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,840 |  | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,680 |
| 1.5. | МО Спешневское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,468 |  | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 2,268 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,373 |  | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 1,048 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,209 |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,529 |
|  |  | - районный бюджет | 0,046 |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,011 |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,840 |  | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,680 |
| 1.6. | МО Безводовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,468 |  | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 2,268 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,373 |  | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 1,048 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,209 |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,529 |
|  |  | - районный бюджет | 0,046 |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,011 |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,840 |  | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,680 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 88,452 | 1,512 | 1,512 | 9,072 | 9,828 | 13,608 | 18,900 | 34,020 |
|  |  | - федеральный бюджет | 40,855 | 0,698 | 0,698 | 4,188 | 4,538 | 6,284 | 8,733 | 15,716 |
|  |  | - региональный бюджет | 20,609 | 0,352 | 0,352 | 2,112 | 2,289 | 3,169 | 4,407 | 7,928 |
|  |  | - районный бюджет | 0,447 | 0,008, | 0,008 | 0,048 | 0,051 | 0,070 | 0,092 | 0,170 |
|  |  | - внебюджетные источники | 26,541 | 0,454 | 0,454 | 2,724 | 2,950 | 4,085 | 5,668 | 10,206 |
| 2.1. | МО Кузоватовское городское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 35,532 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 2,268 | 6,048 | 7,560 | 15,120 |
|  |  | - федеральный бюджет | 16,415 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 1,048 | 2,794 | 3,493 | 6,986 |
|  |  | - региональный бюджет | 8,279 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,529 | 1,409 | 1,762 | 3,523 |
|  |  | - районный бюджет | 0,177 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,030 | 0,037 | 0,075 |
|  |  | - внебюджетные источники | 10,661 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,680 | 1,815 | 2,268 | 4,536 |
| 2.2. | МО Еделевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,584 |  |  | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 2,268 | 3,780 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,888 |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 1,048 | 1,746 |
|  |  | - региональный бюджет | 2466,6 |  |  | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 528,6 | 880,8 |
|  |  | - районный бюджет | 52,5 |  |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11,2 | 18,8 |
|  |  | - внебюджетные источники | 3175,2 |  |  | 453,6 | 453,6 | 453,6 | 680,4 | 1134 |
| 2.3. | МО Лесоматюнинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,584 |  |  | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 2,268 | 3,780 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,888 |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 1,048 | 1,746 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,466 |  |  | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,529 | 0,881 |
|  |  | - районный бюджет | 0,054 |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,019 |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,176 |  |  | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,680 | 1,134 |
| 2.4. | МО Коромысловское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,584 |  |  | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 2,268 | 3,780 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,888 |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 1,048 | 1,746 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,466 |  |  | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,529 | 0,881 |
|  |  | - районный бюджет | 0,054 |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,019 |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,176 |  |  | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,680 | 1,134 |
| 2.5. | МО Спешневское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,584 |  |  | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 2,268 | 3,780 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,888 |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 1,048 | 1,746 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,466 |  |  | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,529 | 0,881 |
|  |  | - районный бюджет | 0,054 |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,019 |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,176 |  |  | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,680 | 1,134 |
| 2.6. | МО Безводовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,584 |  |  | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 2,268 | 3,780 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,888 |  |  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 1,048 | 1,746 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,466 |  |  | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,529 | 0,881 |
|  |  | - районный бюджет | 0,054 |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,019 |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,176 |  |  | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,680 | 1,134 |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,000 |  | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 10,000 |  | 5,000 | 5,0 00 |  |  |  |  |
|  | МО Еделевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | МО Спешневское селское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 233,33 | 57,58 | 32,15 | 43,9 | 16,5 | 24,7 | 35,5 | 23 |
|  |  | - федеральный бюджет | 70,25 | 17,3 | 9,65 | 13,2 | 5 | 7,5 | 10,7 | 6,9 |
|  |  | - региональный бюджет | 151,48 | 37,38 | 20,9 | 28,5 | 10,7 | 16 | 23 | 15 |
|  |  | - районный бюджет | 11,6 | 2,9 | 1,6 | 2,2 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,1 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Коромысловское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 29,7 | 29,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 19,3 | 19,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 10,4 | 10,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Безводовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 45,55 |  | 18,15 | 27,4 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,65 |  | 5,45 | 8,2 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 29,6 |  | 11,8 | 17,8 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 2,3 |  | 0,9 | 1,4 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Еделевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 58,38 | 27,88 | 14 | 16,5 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 17,58 | 8,38 | 4,2 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 37,9 | 18,1 | 9,1 | 10,7 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 2,9 | 1,4 | 0,7 | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Спешневское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 99,7 |  |  |  | 16,5 | 24,7 | 35,5 | 23 |
|  |  | - федеральный бюджет | 30,1 |  |  |  | 5 | 7,5 | 10,7 | 6,9 |
|  |  | - региональный бюджет | 64,8 |  |  |  | 10,7 | 16 | 23,1 | 15 |
|  |  | - районный бюджет | 4,8 |  |  |  | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,1 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 123,8 | 10,6 | 18,2 | 20 | 11,4 | 13,2 | 25,2 | 25,2 |
|  |  | - федеральный бюджет | 37,3 | 3,2 | 5,5 | 6 | 3,4 | 4 | 7,6 | 7,6 |
|  |  | - региональный бюджет | 80,5 | 6,9 | 11,8 | 13 | 7,4 | 8,6 | 16,4 | 16,4 |
|  |  | - районный бюджет | 6 | 0,5 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Еделевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,2 |  | 0,4 | 1,8 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,6 |  | 0,1 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,5 |  | 0,3 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Безводовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 30,2 | 10,6 | 17,8 | 1,0 |  |  |  | 0,8 |
|  |  | - федеральный бюджет | 9 | 3,2 | 5,3 | 0,3 |  |  |  | 0,2 |
|  |  | - региональный бюджет | 19,6 | 6,9 | 11,6 | 0,6 |  |  |  | 0,5 |
|  |  | - районный бюджет | 1,6 | 0,5 | 0,9 | 0,1 |  |  |  | 0, |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Лесоматюнинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 26 |  |  | 1,2 |  |  | 12,8 | 12 |
|  |  | - федеральный бюджет | 7,7 |  |  | 0,3 |  |  | 3,8 | 3,6 |
|  |  | - региональный бюджет | 16,9 |  |  | 0,8 |  |  | 8,3 | 7,8 |
|  |  | - районный бюджет | 1,4 |  |  | 0,1 |  |  | 0,7 | 0,6 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Коромысловское сельское поселенние | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,8 |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,2 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,4 |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,2 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Спешневское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 64,6 |  |  | 16 | 11 | 13,2 | 12 | 12,4 |
|  |  | - федеральный бюджет | 19,4 |  |  | 4,8 | 3,3 | 4 | 3,6 | 3,7 |
|  |  | - региональный бюджет | 41,9 |  |  | 10,4 | 7,1 | 8,6 | 7,8 | 8 |
|  |  | - районный бюджет | 3,3 |  |  | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 351,7 | 46,5 | 56,3 | 49,7 | 49,8 | 44,1 | 48,6 | 56,7 |
|  |  | - федеральный бюджет | 105,4 | 13,9 | 16,9 | 14,9 | 14,9 | 13,2 | 14,6 | 17 |
|  |  | - региональный бюджет | 228,6 | 30,2 | 36,6 | 32,3 | 32,4 | 28,7 | 31,6 | 36,8 |
|  |  | - районный бюджет | 17,7 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,9 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Коромысловское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 61,4 | 19,3 | 10,1 | 6,6 | 4,6 | 10,1 | 6,1 | 4,6 |
|  |  | - федеральный бюджет | 18,4 | 5,8 | 3 | 2 | 1,4 | 3,0 | 1,8 | 1,4 |
|  |  | - региональный бюджет | 39,9 | 12,5 | 6,5 | 4,3 | 3,0 | 6,5 | 4,0 | 3,0 |
|  |  | - районный бюджет | 3,1 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Безводовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 81,4 | 5,6 | 8,1 | 18,3 | 30,4 | 7,1 | 4,3 | 7,6 |
|  |  | - федеральный бюджет | 24,4 | 1,7 | 2,4 | 5,5 | 98,1 | 2,1 | 1,3 | 2,3 |
|  |  | - региональный бюджет | 52,9 | 3,6 | 5,3 | 11,9 | 19,8 | 4,6 | 2,8 | 4,9 |
|  |  | - районный бюджет | 4,1 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Еделевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 67,4 | 10,9 | 5,9 | 10,6 | 4,6 | 0,1 | 6,5 | 28,8 |
|  |  | - федеральный бюджет | 20,2 | 3,3 | 1,8 | 3,2 | 1,4 |  | 1,9 | 8,6 |
|  |  | - региональный бюджет | 43,7 | 7,1 | 3,8 | 6,9 | 3,0 |  | 4,2 | 18,7 |
|  |  | - районный бюджет | 3,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |  | 0,4 | 1,5 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Лесоматюнинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 73,4 | 0,2 | 7,1 | 9,6 | 2,6 | 20,2 | 26,6 | 7,1 |
|  |  | - федеральный бюджет | 22 |  | 2,1 | 2,9 | 0,8 | 6,1 | 8 | 2,1 |
|  |  | - региональный бюджет | 47,6 | 0,1 | 4,6 | 6,2 | 1,7 | 13,1 | 17,3 | 4,6 |
|  |  | - районный бюджет | 3,8 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 1,3 | 0,4 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Спешневское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 68,2 | 10,6 | 25,1 | 4,6 | 7,6 | 6,6 | 5,1 | 8,6 |
|  |  | - федеральный бюджет | 20,5 | 3,2 | 7,5 | 1,4 | 2,3 | 2 | 1,5 | 2,6 |
|  |  | - региональный бюджет | 44,3 | 6,9 | 16,3 | 3 | 4,9 | 4,3 | 3,3 | 5,6 |
|  |  | - районный бюджет | 3,4 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,0 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,5 | 2,25 |  | 2,25 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Безводовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,25 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Лесоматюнинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,25 |  |  | 2,25 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 915,782 | 125,424 | 125,654 | 142,664 | 100,020 | 108,999 | 144,617 | 168,404 |
|  |  | - федеральный бюджет | 301,615 | 38,208 | 38,518 | 44,058 | 33,608 | 37,169 | 49,217 | 60,837 |
|  |  | - региональный бюджет | 509,819 | 78,651 | 72,565 | 81,075 | 55,702 | 59,590 | 79,235 | 83,001 |
|  |  | - районный бюджет | 36,757 | 6,091 | 5,369 | 6,059 | 4,012 | 4,137 | 5,573 | 5,516 |
|  |  | - внебюджетные источники | 67,591 | 2,474 | 9,202 | 11,472 | 6,698 | 8,103 | 10,592 | 19,050 |

V. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация муниципального  образования « Кузоватовский район».

Администрация муниципального  образования «Кузоватовский район»:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях муниципального  образования «Кузоватовский район» будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.